鲤城区农业农村和水利局部门整体支出

绩效评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-03号

| 单 位 名 称： | 鲤城区农业农村和水利局 |
| --- | --- |
| 评 价 年 度： | 2023年度 |
| 评 价 机 构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、部门概况	1

（一）机构职能	1

（二）人员结构	2

（三）整体收支情况	2

（四）部门目标实现情况	2

二、绩效评价工作开展情况	3

（一）工作方案设计阶段	3

（二）资料采集分析阶段	3

（三）评价报告形成阶段	3

三、绩效评价指标体系及评价标准	3

四、部门整体支出绩效评价分析	4

（一）投入情况（分值20分，得分17.5分）	4

（二）过程管理（分值20分，得分15.5分）	7

（三）产出（分值30分，得分28分）	11

（四）效益（分值30分，得分28分）	16

五、存在问题	18

（一）绩效评价资料提供不齐全	18

（二）未制订预算资金管理办法	18

（三）未开展固定资产盘点工作	18

（四）水利专项预算执行率较低	18

六、评价结论	19

七、改进建议	19

（一）重视绩效管理，积极配合绩效评价	19

（二）健全内控制度，制定资金管理办法	19

（三）规范资产管理，开展资产盘点工作	19

八、其他需要说明的事项	20

2023年度鲤城区农业农村和水利局

部门整体支出绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对鲤城区农业农村和水利局部门整体支出资金开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是财政预算下拨的2023年度鲤城区农业农村和水利局部门整体支出预算数，包括项目支出和基本支出。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过查账、实地调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议与打分，形成《2023年度鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价报告》。

# 一、部门概况

## （一）机构职能

鲤城区农业农村和水利局包括4个机关行政科室及3个下属单位，主要职责是：贯彻落实上级有关“三农”工作战略、规划、政策和法律法规，承担水利、渔业、移民等相关职责，拟定并组织实施鲤城区农业农村、水利、渔业、移民工作政策，依法履行鲤城区农业农村、水利、渔业主管部门的行政权责事项。承担动物卫生检疫检验服务等相关事务性工作。

## （二）人员结构

- 鲤城区农业农村和水利局部门2023年度编制共21人，实有在职人数21人。

## （三）整体收支情况

鲤城区农业农村和水利局部门2023年度部门整体收入预算数5,374.46万元，预算调整后收入8,415.80万元，支出4,236.38万元（其中基本支出686.54万元、项目支出3,549.84万元）。

## （四）部门目标实现情况

总体目标：保障在职职工工资福利发放、“四险一金”缴纳；保障退休人员与遗属人员待遇，保障单位日常工作开展，确保单位持续高效运转，贯彻落实中央有关“三农”工作战略、规划、政策、法律法规和省市有关工作意见，拟定鲤城区农业农村、水利工作发展规划和措施，依法监督管理鲤城区种植业、畜牧业、渔业、农垦、农产品质量安全、水土保持监督、水资源管理等。

完成情况：在鲤城区打造乡村振兴“城乡融通大客厅”“乡村产业货品大展场”“农文商旅大秀场”“城乡人才对接大平台”等线上线下开放式平台和品牌项目，开展“百镇千场、千村万品”县域特色产品进古城系列活动。完成年度粮油生产任务、耕地安全利用工作任务指标及第三次土壤普查工作。做好与明溪县的山海协作工作，深化互促共进机制，强化资金帮扶。实施全区区域水质监测工作，开展区域水质综合评价。开展水政执法工作，加强水资源管理，落实开发建设项目水土保持“三同时”制度。配合开展城镇居民社会养老保险制度及被征地人员参保政策的宣传工作，完成江南新区被征地人员养老保障对象审核工作。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）工作方案设计阶段

成立绩效评价工作小组，收集部门整体支出和专项资金年初绩效目标和年度自评报告等材料，按计划与要求对2023年度鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价工作进行调研方案设计。

## （二）资料采集分析阶段

绩效评价工作小组收集项目相关政策文件和制度等资料，审查部门整体支出资金拨付、使用及管理情况和制度建设执行情况，比对、分析绩效目标实现程度。

## （三）评价报告形成阶段

围绕部门目标设置、预算编制、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行和效益情况逐项开展绩效评价、分析，形成绩效报告，针对评价中发现的问题，提出合理化建议，以改进预算绩效管理，进一步提高财政资金使用效益。

# 三、绩效评价指标体系及评价标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省和泉州市财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕投入、过程、产出与效益四个方面设计绩效评价指标以及评价标准和分值。指标体系共设置3个一级指标、13个二级指标、37个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“投入”20分，主要体现目标设置、预算编制与配置、制度保障情况；“过程管理”20分，主要体现预算执行、预算管理、资产管理等方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、职责履行等情况；“效益”30分，主要体现社会效益、经济效益、生态效益和服务对象满意度等。绩效评价指标体系及评价标准具体参见《鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价指标体系及分值表》。

# 四、部门整体支出绩效评价分析

为了全面、客观、有效地进行绩效评价，评价工作组审阅了鲤城区农业农村和水利局部门整体支出相关资料，与鲤城区农业农村和水利局部门的工作人员进行座谈和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对2023年度鲤城区农业农村和水利局部门整体支出投入、过程、产出与效益等方面进行综合评价。

## （一）投入情况（分值20分，得分17.5分）

投入设置目标设置、预算编制与配置、制度保障三个二级指标。其中目标设置权重为8%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；预算编制与配置指标权重为10%，从部门预算编制情况、在职人员控制率、职责明确三方面进行评价；制度保障指标权重为2%，从管理制度健全性进行评价。

1.绩效目标合理性（分值4分）

“绩效目标合理性”主要评价部门（单位）所设立的整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）是否符合客观实际，部门设立的专项资金绩效目标是否依据充分、明确、细化和量化。

查阅鲤城区农业农村和水利局部门提供的整体支出绩效目标申报表，基本符合客观实际，部门设立的专项资金绩效目标依据充分、明确、细化和量化。本项得分4分。

2.绩效目标明确性（分值4分）

“绩效指标明确性”主要评价部门（单位）依据整体绩效目标（政府绩效考核的年度目标）所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和评价部门（单位）整体绩效目标的明细化情况。

查阅鲤城区农业农村和水利局部门提供的整体绩效目标申报表，鲤城区农业农村和水利局部门根据资金预算情况将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本项得分4分。

3.部门预算编制情况（分值4分）

“部门预算编制情况”主要评价部门（单位）在编制年初部门预算时候是否按照区财政局的要求进行编制，用以反映部门编制预算的科学性、合理性情况。

查阅鲤城区农业农村和水利局部门2023年度部门预算编制情况，鲤城区农业农村和水利局部门预算编制基本符合要求，综合考虑存在预算调整情况，本项扣1分，得分3分。

4.在职人员控制率（分值3分）

“在职人员控制率”主要评价部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和评价部门（单位）对人员成本的控制程度。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。评价标准为“在职人员控制率小等于100%的，得满分；在职人员控制率大等于115%的，得0分；在职人员控制率在100%-115%之间的，得分=（115%－某部门在职人员控制率）/15%×指标分值”。

根据鲤城区农业农村和水利局部门职能配置、内设机构和人员编制规定，泉州市鲤城区民农业农村和水利局包括4个机关行政处（科）室及3个下属单位。在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=21/21×100%=100%。本项得分3分。

5.职责明确（分值3分）

“职责明确”主要评价部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定是否符合“三定”方案中所赋予的职责，用以反映和评价部门（单位）工作的目的性与计划性。评价标准为“部门（单位）在整体支出绩效目标（政府绩效考核的年度目标）中的职责设定完全符合‘三定’方案中所赋予的职责（3分）；基本符合（2分）；符合程度一般（1分）；符合程度较低（0分）”。

检查整体支出绩效目标职责履行指标，比对鲤城区农业农村和水利局部门职能配置、内设机构和人员编制规定，绩效考核的年度目标中的职责设定基本符合“三定”方案中所赋予的职责。本项得分2分。

6.管理制度健全性（分值2分）

“管理制度健全性”主要评价部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和评价部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。评价标准为“已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度（1分）；相关管理制度健全（1分）”。

鲤城区农业农村和水利局部门制定了执行政府采购制度，制定了内部控制制度，缺少预算资金管理办法。本项酌情扣0.5分，得分1.5分。

## （二）过程管理（分值20分，得分15.5分）

过程管理设置预算执行、预算管理、资产管理三个二级指标。其中预算执行权重为6%，从支出预算完成率、支出预算调整率、结转结余率三方面进行评价；预算管理指标权重为12%，从公用经费控制率、“三公经费”控制率、资金使用合规性、政府采购合规性、基础信息完善性、预决算信息公开性等六方面进行评价；资产管理指标权重为2%，通过资产管理完整性进行评价。

1.支出预算完成率（分值2分）

“支出预算完成率”指标通过对部门（单位）本年度支出预算完成数与支出预算数的比较，反映和评价部门（单位）支出预算的完成程度。支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%。评价标准为“完成率大于或等于95%的，得满分；完成率小于或等于85%的，得0分；完成率在85%-95%之间的，得分=（某部门预算完成率-85%）/10%×该指标分值”。

根据鲤城区农业农村和水利局部门提供的收支预算总表、收入支出决算总表数据，支出预算完成率=（支出预算完成数/支出预算数）×100%=4,236.38/5,350.66×100%=79.17%。本项得分0分。

2.支出预算调整率（分值2分）

“支出预算调整率”指标用于评价部门（单位）本年度支出预算调整数与支出预算数的比率，用以反映和评价部门（单位）预算的调整程度。支出预算调整率=（支出预算调整数/支出预算数）×100%。评价标准为“调整率等于0的，得满分；调整率大于或等于10%的，得0分；调整率在0-10%之间的，得分=（10%-某部门预算调整率）/10%×该指标分值；特殊事项影响预算调整经提前报批可不予扣分”。

检查鲤城区农业农村和水利局部门预算情况，存在支出预算调整情形，预算调整经提前报批。本项得分2分。

3.结转结余率（分值2分）

“结转结余率”指标用于衡量部门（单位）本年度结转结余总额（含留在二级单位账上的资金）与支出预算数的比率，反映和评价部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。评价标准为“结转结余率等于0的，得满分；结转结余率大于或等于50%的，得0分；结转结余率在0-50%之间的，得分=（50%-某部门结转结余率）/50%×该指标分值”。

鲤城区农业农村和水利局部门2023年结转结余为6.10万元，结转结余率=（结转结余总额/支出预算数）×100%=6.10/5,350.66×100%=0.11%。本项得分=（50%-0.11%）/50%×2=2分。

4.公用经费控制率（分值2分）

公用经费控制率指部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，反映和评价部门（单位）对机构运转成本的实际控制程度。评价标准为“公用经费控制率小于或等于100%的，得满分；公用经费控制率大等于105%的，得0分；公用经费控制率在100%-105%之间的，得分=（105%-某部门公用经费控制率）/5%×该指标分值”。

鲤城区农业农村和水利局部门2023年预算安排公用经费总额45.18万元，实际支出公用经费总额37.29万元，公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100=37.29/45.18×100%=82.54%。本项得分2分。

5.“三公经费”控制率（分值2分）

“三公经费”控制率指部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和评价部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。评价标准为“‘三公经费’控制率小于或等于100%的，得满分；‘三公经费’控制率大于100%的，得0分”。

鲤城区农业农村和水利局部门2023年“三公经费”预算8.64万元，实际支出3.15万元。“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）=3.15/8.64×100%=36.46%。本项得分2分。

6.资金使用合规性（分值2分）

“资金使用合规性”部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，反映和评价部门（单位）预算资金的规范运行情况。评价标准“符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关部门资金管理办法的规定；有无按照审计等部门提出的整改意见完善管理等情况；资金的拨付有完整的审批过程和手续，对下补助资金是否有专门的资金分配办法或方案（包含测算过程）；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出的情况。一项不符扣1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局未提供资金拨付相关资料，无法了解重大开支是否经过评估论证，资金支出是否符合部门预算批复的用途。本项酌情扣1分，得分1分。

7.政府采购合规性（分值2分）

“政府采购合规性”主要评价部门（单位）本年度政府采购是否执行政府采购相关规定和要求。评价标准“是否按规定编制政府采购预算；政府采购是否提供了资金来源说明；是否编制了政府采购计划表；是否按规定编制资产购置预算；是否有采购办的正式批复；是否存在政府采购未按照规定公开招标、违规采购等违规行为；是否存在采购物品流程不完整等问题。一项不符扣1分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区农业农村和水利局政府采购支出总额7.11万元，均在网上超市采购。本项得分2分。

8.基础信息完善性（分值2分）

“基础信息完善性”主要衡量部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和评价基础信息对预算管理工作的支撑情况。评分标准“基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确；一项不符扣1分，扣完为止”。

查阅鲤城区农业农村和水利局提供的部门预算、决算等资料，基础信息资料较齐全。鲤城区农业农村和水利局未提供会计信息相关资料，本项酌情扣0.5分，得分1.5分。

9.预决算信息公开性（分值2分）

“预决算信息公开性”主要评价部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开相关预决算信息，用以反映和评价部门（单位）预决算管理的公开透明情况。评分标准“按规定格式公开预决算信息（1分）；按规定时限公开预决算信息（1分）”。

检查2023年度预决算资料及公开情况，鲤城区农业农村和水利局部门已经按照政府信息公开有关规定及预决算批复文件中要求的格式、时限公开预算。本项得分2分。

10.资产管理完整性（分值2分）

“资产管理完整性”主要评价部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、收入及时足额上缴，用以反映和评价部门（单位）资产运行情况。评分标准“资产保存完整，有专人保管；资产账务管理合规，账实相符；通用办公设备和办公家具等资产实物量合标；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产报废是否有完善的制度。报废处置是否合规；单位资产管理制度是否健全、完整、合法；单位房产等重大资产是否违规或低价对外出租，房屋等重大资产处置收入是否按照要求收支两条线管理和使用；1项不符扣1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局制定了内部控制制度，未提供固定资产明细表，2023年度未实施固定资产盘点工作。本项扣1分，得分1分。

## （三）产出（分值30分，得分28分）

“产出”设置产出数量、职责履行等两个二级指标。其中产出数量权重为15%，从灌注桩施工数、玉田渠改造长度、河道公示牌更新量、蔬菜快检数、帮扶引进企业数和河道治理项数等六个方面进行评价；职责履行指标权重为15%，从玉田渠改造完成及时性、河道公示牌更新及时性、蔬菜快检完成及时性、项目完成及时率、灌注桩质量合格率、玉田渠改造质量合格率、河道公示牌质量合格率、河道治理质量合格率和蔬菜快检准确率等九个方面进行评价。

1.灌注桩施工数（分值2分）

2023年度灌注桩计划施工数量≥430根。评价标准为“灌注桩施工430根及以上得满分，每少1根扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度灌注桩施工数量1091根。本项得分2分。

2.玉田渠改造长度（分值2分）

2023年度玉田渠改造长度363米。评价标准为“玉田渠改造长度363米及以上得满分，每少1米块扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度改造玉田渠长度363.534米。本项得分2分。

3.河道公示牌更新量（分值2分）

2023年度河道公示牌更新量≥10块。评价标准为“河道公示牌更新10块及以上得满分，每少1块扣1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度河道公示牌更新33块。本项得分2分。

4.蔬菜快检数（分值2分）

2023年度蔬菜计划快检数≥1000个。评价标准为“蔬菜快检1000个及以上得满分，每少1个扣0.1分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度蔬菜快检1227个。本项得分2分。

5.帮扶引进企业数（分值2分）

2023年度帮助明溪县计划引进2家企业入驻共建产业园区。评价标准为“帮助明溪县引进2家企业入驻共建产业园得满分，每少1个扣1分”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度拨付1200万元支持明溪乡村振兴建设，帮助明溪县引进2家企业入驻共建产业园区。本项得分2分。

6.河道治理项数（分值2分）

2023年度计划完成互花米草除治验收、水浮莲清理。评价标准为“完成互花米草除治验收、水浮莲清理得满分，每少1项扣1分”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度完成互花米草除治验收、水浮莲清理工作。本项得分2分。

7.玉田渠改造完成及时性（分值2分）

“玉田渠改造完成及时性”指标反映和考核玉田渠改造项目时效目标实现程度。评价标准为“玉田渠改造及时完成得满分，每延迟1个月扣0.5分，扣完为止”。

玉田渠2023年9月份建成通水。本项得分2分。

8.河道公示牌更新及时性（分值2分）

“河道公示牌更新及时性”指标反映和考核水利专项河道公示牌更新时效目标实现程度。评价标准为“河道公示牌及时更新得满分，每延迟1个月扣0.5分，扣完为止”。

鲤城区农业农村和水利局2023年度及时完成更新河道公示牌33块。本项得分2分。

9.蔬菜快检完成及时性（分值2分）

“蔬菜快检完成及时性”指标反映和考核农业专项蔬菜快检工作时效目标实现程度。评价标准为“蔬菜快检工作及时完成得满分，每延迟1个月扣0.5分，扣完为止”。

经调查了解，鲤城区农业农村和水利局2023年度蔬菜快检工作按要求及时完成。本项得分2分。

10.项目完成及时率（分值2分）

“项目完成及时率”指标反映和评价部门履职时效目标的实现程度。项目完成及时率=项目及时完成数量/项目计划完成数量×100%。评价标准为“项目完成及时率=100%（2分）；95%≤项目完成及时率＜100%（1.5分）；90%≤项目完成及时率＜95%（1分）；85%≤项目完成及时率＜90%（0.5分）；项目完成及时率＜85%（0分）”。

查阅鲤城区农业农村和水利局2023年度有玉田渠改造、农业专项和水利专项三个项目，水利专项未及时完成。项目完成及时率=2/3×100%=66.67%。本项得分0分。

11.灌注桩质量合格率（分值2分）

“灌注桩质量合格率”指标反映和考核玉田渠改造项目灌注柱质量目标实现程度。评价标准为“灌注桩质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

经询问了解，未发现灌注桩质量不合格情形。本项得分2分。

12.玉田渠改造质量合格率（分值2分）

“玉田渠改造质量合格率”反映和考核玉田渠改造项目产出质量目标实现程度。评价标准为“玉田渠改造质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

经询问了解，未发现玉田渠改造质量不合格情形。本项得分2分。

13.河道公示牌质量合格率（分值2分）

“河道公示牌质量合格率”反映和考核水利专项河道公示牌更新质量目标实现程度。评价标准为“河道公示牌质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

经询问了解，未发现河道公示牌质量不合格情形。本项得分2分。

14.河道治理质量合格率（分值2分）

“河道治理质量合格率”反映和考核水利专项中互花米草除治、水浮莲清理质量目标实现程度。评价标准为“河道治理质量合格率=100%（2分）；95%≤质量合格率＜100%（1.5分）；90%≤质量合格率＜95%（1分）；85%≤质量合格率＜90%（0.5分）；质量合格率＜85%（0分）”。

经询问了解，未发现互花米草除治、水浮莲清理质量合格。质量合格率=2/2×100%=100%。本项得分2分。

15.蔬菜快检准确率（分值2分）

“蔬菜快检准确率”反映和考核农业专项蔬菜快检工作质量目标实现程度。评价标准为“蔬菜快检准确率=100%（2分）；95%≤蔬菜快检准确率＜100%（1.5分）；90%≤蔬菜快检准确率＜95%（1分）；85%≤蔬菜快检准确率＜90%（0.5分）；蔬菜快检准确率＜85%（0分）”。

经询问了解，未发现蔬菜快检结果不准确情形。本项得分2分。

## （四）效益（分值30分，得分28分）

“效益”设置社会效益、经济效益、生态效益、服务对象满意度等四个二级指标。其中社会效益指标权重为15%，从片区遭遇内涝次数、重大农产品质量安全事故次数和宣传信息被上级采用数等三个方面进行评价；经济效益指标权重5%，通过成本节约率进行评价；生态效益指标权重5%，通过河道问题解决率进行评价；服务对象满意度指标权重为5%，通过群众满意度进行评价。

1.片区遭遇内涝次数（分值5分）

通过片区遭遇内涝次数指标反映和考核鲤城区农业农村和水利局水利专项方面社会效益目标实现的程度。评价标准为“片区遭遇内涝0次得满分，反之得0分”。

经了解，鲤城片区2023年度未发生遭遇内涝。本项得分5分。

2.重大农产品质量安全事故次数（分值5分）

通过重大农产品质量安全事故次数指标反映和考核鲤城区农业农村和水利局农业专项方面社会效益目标实现的程度。评价标准为“重大农产品质量安全事故0次得满分，反之得0分”。

经了解，鲤城区2023年度未发重大农产品质量安全事故。本项得分5分。

3.成本节约率（分值5分）

成本节约率=节约成本/项目预算金额*100%，通过成本节约率指标反映和考核鲤城区农业农村和水利局政府采购项目经济效益目标实际程度。评价标准为“成本节约率≥5%（5分）；3%≤成本节约率＜5%（4分）；1%≤成本节约率＜3%（3分）；0%≤成本节约率＜1%（2分）；成本节约率＜0%（0分）”。

2023年度鲤城区农业农村和水利局未提供政府采购预算、实际采购支出等资料，无法了解政府采购成本节约情况。本项酌情扣2分，得分3分。

4.宣传信息被上级采用数（分值5分）

宣传信息被上级采用数≥10条。评价标准为“宣传信息被上级采用10条及以上得满分，每少1条扣1分，扣完为止”。

2023年度，鲤城区农业农村和水利局宣传信息被福建河湖长制微信公众号、泉州市河长制微信公众号、福建省水利网站采用“鲤籍乡贤回家，都要去河边看看”“请听！爱水护河‘闽南四句’”“入冬以来，这里的河湖更红火”等39条。本项得分5分。

5.河道问题解决率（分值5分）

河道问题解决率=河道问题解决个数/总问题个数*100%，通过河道问题解决率反映和考核鲤城区农业农村和水利局水利专项生态效益目标实际程度。评价标准为“河道问题解决率=100%（5分）；95%≤河道问题解决率＜100%（4分）；90%≤河道问题解决率＜95%（3分）；85%≤河道问题解决率＜90%（2分）；80%≤河道问题解决率＜85%（1分）；河道问题解决率＜80%（0分）”。

鲤城区2023年度河道问题共计3683个，实际解决问题3683个。本项得分5分。

6.群众满意度（分值5分）

“群众满意度”指标主要评价群众对鲤城区农业农村和水利局部门工作的满意程度。评价标准为“满意度≥90%（5分）；80%≤满意度＜90%（4分）；70%≤满意度＜80%（3分）；60%≤满意度＜70%（2分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组开展问卷调查，问卷调查结果满意度为95.35%，大于90%。本项得分5分。

# 五、存在问题

## （一）绩效评价资料提供不齐全

鲤城区农业农村和水利局仅提供内部控制制度、网上超市采购信息、部门预决算资料，未提供固定资产明细表、政府采购预算、资金拨付及相关会计凭证等绩效评价资料。

## （二）未制订预算资金管理办法

鲤城区农业农村和水利局制定了内部控制制度，但未制定预算资金管理制度，未根据水利专项资金、农业专项的实际情况规定资金用途、明确拨付流程，不利于财政专项资金核算和监督。

## （三）未开展固定资产盘点工作

鲤城区农业农村和水利局2023年度未开展固定资产清查盘点工作，与《行政单位财务规则》第三十四条规定“行政单位应当建立健全单位资产管理制度，明确资产使用人和管理人的岗位责任，按照国家规定设置国有资产台账，加强和规范资产配置、使用和处置管理，维护资产安全完整”要求不符。

## （四）水利专项预算执行率较低

鲤城区农业农村和水利局2023年度实施生产建设项目水土保持监督检查、专家评审，开展 5G 无人机巡河、专管员奖补、短视频拍摄、一河一档一策更新、河长制公示牌维护更新、广电云平台、重点流域平台尾款、重点流域平台网络服务、互花米草除治验收、水浮莲清理，执法及律师服务购买等相关工作，预算数239.00万元，实际执行118.16万元，执行率49.44%。

# 六、评价结论

绩效评价工作小组通过从投入、过程、产出与效益四个方面逐项分析评价，鲤城区农业农村和水利局部门整体支出执行情况较好，在社会效益、生态效益等方面基本完成绩效目标要求，在预算编制、预算管理、成本控制、制度保障、职责履行等方面还有改进空间，绩效评价共得分89分，评价等级为良。

# 七、改进建议

## （一）重视绩效管理，积极配合绩效评价

建议鲤城区农业农村和水利局高度重视预算绩效管理，积极配合财政部门委托开展的绩效评价工作；做好专项资金绩效监控管理，制定应急计划，对预期未能及时完成的项目，采取有效的应急措施，争取按期保质保量完成；根据绩效监控、绩效评价情况做好结果应用，改进预算绩效管理，提升预算执行率。

## （二）健全内控制度，制定资金管理办法

建议鲤城区农业农村和水利局部门完善进一步健全内部控制管理制度，根据水利专项、农业专项资金等项目具体情况制订专项资金管理办法，明确各个项目的具体内容、用途，规定分配方式，同时建立专项资金收支台账，做到专项资金专门核算、专款专用，同时跟踪监控项目实施进度，确保项目按期完成。

## （三）规范资产管理，开展资产盘点工作

建议鲤城区农业农村和水利局部门规范固定资产管理工作，按照《行政单位财务规则》等文件要求，根据部门具体情况制定固定资产管理制度，进一步规范固定资产购置、保管、报废和处置等各个流程；按照《行政事业性国有资产管理条例》规定，定期或者不定期对资产进行盘点、对账。出现资产盘盈盘亏的，应当按照财务、会计和资产管理制度有关规定处理，做到账实相符和账账相符。

# 八、其他需要说明的事项

本报告供鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

附件：

1.泉州市鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区农业农村和水利局部门整体支出绩效评价
满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区农业农村和水利局部门整体支出进行绩效评价。为了充分了解鲤城区农业农村和水利局部门整体支出的产出和效益，现需进行满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年7月15日

姓名（可匿名）：                                       填写日期：     年   月   日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解泉州市玉田渠改造工程吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为泉州市玉田渠改造工程建设及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为泉州市玉田渠改造工程建设质量如何？（建设质量好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为水利专项、农业专项是否能够产生生态效益？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为水利专项、农业专项是否能够产生社会效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为水利专项、农业专项是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区农业农村和水利局部门整体支出认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区农业农村和水利局部门整体支出是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区农业农村和水利局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区农业农村和水利局部门整体支出是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |