泉州市鲤城区污水处理费

绩效重点评价报告

泉立诚绩〔2024〕LC09-07号

| 项目名称： | 污水处理费 |
| --- | --- |
| 项目承担单位： | 泉州市鲤城区城市管理局 |
| 项目资金： | 1400万元 |
| 评价年度： | 2023年度 |
| 评价机构： | 泉州市立诚房地产评估有限公司 |

2024年10月31日

绩效评价工作小组成员名单

| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 职级 | 电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冯春雷 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 18679221908 |  |
| 2 | 陈国侯 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 资产评估师 | 13906998403 |  |
| 3 | 冯旭野 | 泉州市立诚房地产评估有限公司 | 助理 | 13237915816 |  |

目  录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标确定原则	3

（三）评价方法及评价标准	3

（四）评价指标体系及评分标准	4

（五）绩效评价工作过程	5

三、评价结论	6

四、绩效评价指标分析	6

（一）项目决策情况（分值20分，得分18分）	6

（二）项目过程情况（分值20分，得分17.07分）	8

（三）项目产出情况（分值30分，得分30分）	10

（四）项目效益情况（分值30分，得分28分）	12

五、主要成效和存在问题	14

（一）主要成效	14

（二）存在主要问题	15

六、改进建议	15

（一）加强监督考核，督促供方全面履行义务	15

（二）改进预算管理，提升预算资金执行效率	15

七、其他需要说明的事项	16

八、附件	16

泉州市鲤城区污水处理费

绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系，根据鲤城区财政局组织开展绩效评价工作相关文件要求，泉州市立诚房地产评估有限公司接受鲤城区财政局委托成立绩效评价工作小组，对2023年度鲤城区污水处理项目开展绩效评价工作。

本次绩效评价的对象是2023年度污水处理费1,400.00万元。绩效评价工作小组在收集、整理、汇总、分析相关绩效评价资料的基础上，通过核查资料、调查分析等方式进行了解核实，并对相关绩效评价指标进行汇总分析，对照绩效指标和标准进行评议与打分，形成《2023年度泉州市鲤城区污水处理费绩效评价报告》。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

1.项目主要内容

为推进鲤城区城市基础设施建设，实现主要污染物排放总量控制，确保污水处理率稳定达标，考虑到鲤城区的地理位置，由晋江市仙石污水处理厂接收处理鲤城区部分区域收集的城市污水。

2018年11月6日，鲤城区人民政府授权福建凤竹环保有限公司特许经营鲤城区江南新区城市污水处理业务。

鲤城区污水处理项目主要为接收、处理鲤城区部分区域的污水，并使处理后的污水达到排放标准。

2.资金投入情况

鲤城区污水处理项目年初预算1,400.00万元，实际支出1,020.15万元。

3.项目完成情况

2023年度完成收集鲤城区城市污水并处理完毕。

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

加快完善鲤城区城市基础设施建设，实现主要污染物排放总量控制，确保污水处理率稳定达标。提高鲤城区居民的生活环境质量，促进社会和谐发展，有效改善全区水环境。

2.阶段性目标

2023年预计处理污水1080万吨以上，出水水质符合污水处理设施运行维护行业规定《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB189798-2002）一级A标准，水质达标率100%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## （一）绩效评价目的、对象和范围

1.绩效评价目的

通过对鲤城区污水处理项目进行绩效评价，得出评价结论，针对项目管理不足之处，提出改进建议，供鲤城区财政局及项目单位参考应用，以强化鲤城区城市管理局污水处理项目管理，压实支出责任，提高财政资金的使用效益。

2.绩效评价对象、范围

绩效评价对象为鲤城区污水处理项目专项资金1,400.00万元。绩效评价范围覆盖鲤城区污水处理项目决策、过程、产出和效益情况。

## （二）绩效评价指标确定原则

1.相关性原则。确定的绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度，而与绩效目标无关的指标不应列入评价体系。

2.重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3.可比性原则。对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

4.系统性原则。将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

5.经济性原则。绩效评价指标应通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

## （三）评价方法及评价标准

本次绩效评价主要采用比较法、成本效益分析法、公众评判法等。

1.比较法。是指通过实际支出、实施效果等与绩效目标、历史情况、不同地区同类支出等的比较，综合分析绩效目标实现程度。

2.成本效益分析法。是指将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

3.服务对象评判法。是指通过对服务对象进行问卷及抽样调查等对财政支出的效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

绩效评价标准是衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度，采用标准主要包括：

1.计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

2.历史标准。是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

3.行业标准。是指参照各级政府机关评价污水处理项目专项资金所采用的指标数据而制定相应的绩效标准。

## （四）评价指标体系及评分标准

绩效评价工作小组根据财政部、福建省、泉州市和鲤城区财政支出绩效评价管理办法的要求，依据相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，围绕决策、过程、产出和效益四个方面设计绩效评价指标、评分标准和分值。指标体系共设置4个一级指标、13个二级指标、22个三级指标。指标体系设定满分100分，其中：“决策”20分，主要体现项目立项、绩效目标和资金投入情况；“过程”20分，主要体现项目的资金管理和组织实施方面的情况；“产出”30分，主要体现产出数量、产出质量、产出时效和产出成本情况，“效益”30分，主要体现项目社会效益、生态效益和群众满意度等，详见附件《泉州市鲤城区污水处理项目绩效评价指标体系及分值表》。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

## （五）绩效评价工作过程

1.前期准备

泉州市立诚房地产评估有限公司组织专业人员，成立鲤城区城市管理局污水处理项目绩效评价工作小组。绩效评价工作小组按照《中共鲤城区委办公室鲤城区人民政府办公室关于印发<鲤城区全面实施预算绩效管理的若干措施>的通知》（泉鲤委办明电〔2019〕45号）和《鲤城区财政局关于印发<2023年全面实施预算绩效管理工作要点>的通知》（泉鲤政财〔2023〕39号）等文件要求，结合鲤城区污水处理项目具体情况制定绩效评价工作计划。

2.组织实施

（1）按计划与要求对鲤城区污水处理项目绩效评价工作进行调研方案设计；

（2）项目绩效评价工作组成员收集项目资料，审查核实项目申报、评审、批复及实施等情况，资金拨付、使用及管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等；

（3）拟定鲤城区污水处理项目专项资金绩效评价指标体系，与鲤城区财政局、城市管理局等相关部门商讨指标体系，根据反馈意见，修订绩效评价指标体系；

（4）根据修订后的指标体系以及绩效评价过程中出现的问题，项目绩效评价工作组进一步搜集、审核绩效评价所需的数据、资料。

3.撰写报告

（1）归纳、分析、综合数据与资料，对鲤城区污水处理项目绩效进行分析，完成鲤城区污水处理项目绩效评价报告征求意见稿；

（2）征询鲤城区财政局和城市管理局等部门的意见，对征求意见稿进行修改，完成《泉州市鲤城区污水处理项目绩效评价报告》。

# 三、评价结论

绩效评价工作小组审阅了鲤城区污水处理项目相关资料，与鲤城区城市管理局等部门的工作人员进行沟通和征求意见，查阅档案、收集资金使用和成果的相关信息资料，采取定性和定量分析方法，对鲤城区污水处理项目决策、过程管理、产出与效益等方面进行评价。

鲤城区污水处理项目立项依据充分、程序规范，资金到位及时，业务管理制度和财务管理制度较健全，产出和效益绩效目标基本完成，执行情况较好，大部分达到各项绩效指标的要求，绩效评价共得分93.07分，评价等级为优。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况（分值20分，得分18分）

项目决策设置项目立项、绩效目标、资金投入三个二级指标。其中项目立项权重为6%，从立项依据充分性、立项程序规范性两方面进行评价；绩效目标权重为6%，从绩效目标合理性、绩效指标明确性两方面进行评价；资金投入权重为8%，通过预算编制科学性、资金分配合理性两方面进行评价。

1.立项依据充分性（分值3分）

立项依据充分性指标主要评价项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

鲤城区污水处理项目根据泉州市政府专题会议纪要《关于晋江仙石污水处理厂三期扩建工程会议》（〔2014〕240号）、鲤城区政府区长办公会议纪要（〔2018〕8号）设立，立项依据充分。本项得分3分。

2.立项程序规范性（分值3分）

立项程序规范性指标主要考核项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。

鲤城区污水处理项目按照规定的程序设立，事前经过鲤城区政府区长办公会议集体决策。本项得分3分。

3.绩效目标合理性（分值3分）

绩效目标合理性指标主要考核项目所设定的绩效目标是否依据充分、是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。

鲤城区污水处理项目编制了绩效目标申报表，未设置社会效益指标。本项酌情扣1分，得分2分。

4.绩效指标明确性（分值3分）

绩效指标明确性指标主要评价设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。

鲤城区污水处理项目绩效目标表中将绩效目标细化分解为具体的绩效指标；能通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数基本相对应。本项得分3分。

5.预算编制科学性（分值4分）

预算编制科学性主要评价项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。

鲤城区城市管理局污水处理项目预算确定的项目资金量与工作任务基本匹配。本项酌情扣1分，得分3分。

6.资金分配合理性（分值4分）

资金分配合理性主要评价项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

鲤城区污水处理项目预算资金分配依据充分，额度合理，与实际情况相适应。本项得分4分。

## （二）项目过程情况（分值20分，得分17.07分）

过程情况下设资金管理、组织实施两个二级指标。其中资金管理指标权重为12%，从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性三个方面进行评价；组织实施指标权重为8%，从管理制度健全性、制度执行有效性两方面进行评价。

1.资金到位率（分值4分）

实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。评分标准为“资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金到位率90%及以上得满分；小于90%的，得分=资金到位率/90%×分值”。

实际到位资金指一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金，鲤城区污水处理项目预算资金1,400.00万元，实际到位资金1,400.00万元，资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=1,400.00/1,400.00×100%=100%。本项得分4分。

2.预算执行率（分值4分）

预算执行率指标主要评价项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。评分标准为“预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。预算执行率95%及以上得满分；小于95%的，得分=预算执行率/95%×分值”。

鲤城区污水处理项目实际到位资金1,400.00万元，2023年度实际支出1,020.15万元。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=1,020.15/1,400.00×100%=72.87%。本项得分=72.87%/95%×4=3.07分。

3.资金使用合规性（分值4分）

资金使用合规性指标主要评价项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，是否存在虚列支出、截留、挤占、挪用项目资金，以及超标准开支情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。评分标准为“资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。一项不符扣1分”。

鲤城区污水处理项目提供的资金支付符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，未发现专项资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。本项得分4分。

4.管理制度健全性（分值4分）

管理制度健全性主要评价项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。评分标准为“制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符扣2分”。

污水处理厂制订了《水质检测和检验管理制度》《生产安全事故应急预案》《安全生产管理规定》等制度。鲤城区城市管理局执行政府采购制度，未提供财务管理制度，未制订专项资金管理办法。本项酌情扣1分，得分3分。

5.制度执行有效性（分值4分）

制度执行有效性主要评价项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。评分标准为“遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续是否完备。一项不符扣2分”。

鲤城区城市管理局遵守相关法律法规和管理制度规定，款项支付时经办人、分管领导、领导审批，经国库支付中心审核后予以支付，遵守资金管理制度，但对污水处理项目第三方运营单位的监督管理资料有所欠缺。本项酌情扣1分，得分3分。

## （三）项目产出情况（分值30分，得分30分）

项目产出通过产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等四个方面进行评价。其中产出数量指标权重为10%，从污水处理吨数和排水大户摸排户数两个方面进行评价；产出质量指标权重为10%，通过污水处理质量合格率和污泥处理质量合格率两个方面进行评价；产出时效权重为5%，通过污水处理完成及时率评价；产出成本权重为5%，通过资金使用率评价。

1.污水处理吨数（分值5分）

“污水处理吨数”指标反映和考核鲤城区污水处理项目污水处理数量目标实现程度。评分标准为“污水处理1080万吨及以上得满分，每少1万吨扣1分，扣完为止”。

鲤城区污水处理项目污水处理数量实际完成1681万吨。本项得分5分。

2.排水大户摸排户数（分值5分）

“排水大户摸排户数”指标反映和考核鲤城区污水处理项目排水大户摸排数量目标实现程度。评分标准为“排水大户摸排1500户及以上得满分，每少1万吨扣1分，扣完为止”。

鲤城区城市管理局2023年度完成排水大户1657户摸排工作，其中1102户已完成办证，452户整改，103户正在督促办理中。本项得分5分。

3.污水处理质量合格率（分值5分）

通过“污水处理质量合格率”指标反映和考核鲤城区污水处理项目产出质量目标实现程度。评分标准为“污水处理质量合格率=100%（5分）；98%≤污水处理质量合格率＜100%（4分）；95%≤污水处理质量合格率＜98%（3分）；90%≤污水处理质量合格率＜95%（2分）；污水处理质量合格率＜90%（0分）”。

鲤城区污水处理项目污水处理数量1681万吨，处理合格数量1681万吨。本项得分5分。

4.污泥处理质量合格率（分值5分）

通过“污泥处理质量合格率”指标反映和考核鲤城区污水处理项目产出质量目标实现程度。评分标准为“污泥处理质量合格率=100%（5分）；98%≤污泥处理质量合格率＜100%（4分）；95%≤污泥处理质量合格率＜98%（3分）；90%≤污泥处理质量合格率＜95%（2分）；污泥处理质量合格率＜90%（0分）”。

2023年度鲤城区污水处理后产生的污泥全部合格处理完毕。本项得分5分。

5.污水处理完成及时率（分值5分）

通过“污水处理完成及时率”指标反映和考核项目产出时效目标的实现程度。评分标准为“污水处理完成及时率=100%（5分）；95%≤污水处理完成及时率＜100%（4分）；90%≤污水处理完成及时率＜95%（3分）；80%≤污水处理完成及时率＜90%（2分）；污水处理完成及时率＜80%（0分）”。

经调查了解，2023年度污水处理任务及时完成。本项得分5分。

- 6.资金使用率（分值5分）

资金使用率=资金使用金额/资金总额×100%。评分标准为“资金使用率95%及以上得满分；小于95%的，得分=资金使用率/95%×分值”。

查阅2023年度鲤城区污水处理项目资料，资金使用率=1020.15/1020.15×100%=100%。本项得分5分。

## （四）项目效益情况（分值30分，得分28分）

项目效益通过社会效益、生态效益和满意度三个方面进行评价。其中社会效益指标权重为15%，从水质事故发生次数、项目覆盖街道数和污水处理运营负荷三个方面进行评价；生态效益指标权重为5%，通过水质达标率评价；满意度权重为10%，通过群众满意度评价。

1.水质事故发生次数（分值5分）

通过“水质事故发生次数”指标反映和考核鲤城区污水处理项目社会效益目标实现程度。评分标准为“未发生水质事故得满分，反之得0分”。

经询问了解，鲤城区污水处理项目未发生水质事故。本项得分5分。

2.项目覆盖街道数（分值5分）

“项目覆盖街道数”指标旨在反映和考核考鲤城区污水处理项目覆盖范围方面社会效益目标实现程度。评分标准为“接收、处理污水范围涵盖江南街道、浮桥街道、金龙街道、常泰街道、开元街道、鲤中街道、海滨街道、临江街道等8个街道，每少1个扣1分，扣完为止”。

污水处理范围涵盖了江南街道、浮桥街道、金龙街道、常泰街道、开元街道、鲤中街道、海滨街道、临江街道等8个街道的污水。本项得分5分。

3.污水处理运营负荷（分值5分）

通过“污水处理运营负荷”指标反映和考核鲤城区污水处理项目运营负荷方面的程度。评分标准为“污水处理运营负荷轻（5分）；负荷一般（4分）；负荷较重（3分）；负荷很重（2分）；负荷非常重（0分）”。

查阅鲤城区污水处理项目相关资料，江南新区随着发展人口不断增加，产生污水总量也不断提升，污水处理2022年度1373.6077万立方米，2023年度1681.0076万立方米，仙石污水处理厂负荷较重。本项得分3分。

4.水质达标率（分值5分）

通过“水质达标率”指标反映和考核鲤城区污水处理项目社会效益目标实现程度。评分标准为“污水处理后水质符合改造出水标准得满分，每发现1次未达标扣1分，扣完为止”。

查阅鲤城区污水处理项目检测报告，水质符合GB18978-2002一级A标准，未发现出水标准未达标情形。本项得分5分。

5.群众满意度（分值10分）

群众满意度主要反映和考核群众对项目实施效果的满意程度。评分标准为“满意度≥90%（10分）；80%≤满意度＜90%（8分）；70%≤满意度＜80%（6分）；60%≤满意度＜70%（4分）；满意度＜60%（0分）”。

绩效评价工作小组发放问卷调查表50份，收到49份，问卷调查结果为群众满意度平均95.27%，大于90%。本项得分10分。

# 五、主要成效和存在问题

## （一）主要成效

一是事前通过集体讨论，集思广益，决策程序规范。2014年，泉州市政府召开专题会议纪要，研究晋江仙石污水处理厂三期扩建工程事宜，2018年鲤城区政府组织召开区长办公会议，讨论鲤城区污水处理排放事宜，2018年11月6日，鲤城区人民政府授权福建凤竹环保有限公司通过投资、管理，运营特许经营设施，独家设计、建设、经营、维护特许经营设施，从事江南新区城市污水业务的权利。

二是绩效指标明确，将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，如数量指标下设“污水处理数量”，指标值“1080万吨”，便于绩效考核。

## （二）存在主要问题

1.监督考核制度需完善

鲤城区城市管理局未提供污水处理项目监督考核方案和考核工作记录，未建立对第三方运营单位监督考核机制，监督考核力度有待提升。

2.预算执行率有待提升

鲤城区污水处理项目2023年度预算数1400.00万元，执行1,020.15万元，执行率72.87%，应进一步加大预算执行进度，提升预算执行率。

3.污水处理运营负荷增重

江南新区污水总量逐步提升，污水接收、处理2023年度比2022年度增加307.40万立方米，增长率22.38%，运营负荷日益增重。

# 六、改进建议

## （一）加强监督考核，督促供方全面履行义务

建议鲤城区城市管理局按照特许经营协议，加大对福建凤竹环保有限公司污水处理特许经营过程的监督考核力度，要求运营方严格按照协议约定履行义务，在保质保量按期交付的同时，做好资料提交、整理、存档工作。

## （二）改进预算管理，提升预算资金执行效率

建议鲤城区城市管理局进一步加强对预算资金管理的认识，根据项目实施情况，做好预算执行的前期准备工作，根据年度预算安排和项目实施进度，认真编制用款计划，及时提出支付申请，对预算执行中存在的问题及时处理，必要时上报，多措并举，提升预算执行率。

# 七、其他需要说明的事项

本报告仅供泉州市鲤城区财政局参考使用，绩效评价不能减轻项目单位和其他有关部门的责任。

# 八、附件

1.泉州市鲤城区污水处理费绩效评价指标体系及分值表

2.泉州市鲤城区污水处理项目绩效评价满意度调查问卷

附件2

泉州市鲤城区污水处理项目绩效评价

满意度调查问卷

尊敬的填表人：

我们接受鲤城区财政局委托，正在对鲤城区污水处理项目进行绩效评价。为了充分了解该项目的产出和效益，现需进行该项目满意度调查，敬请配合，不胜感谢！

致

礼！

泉州市立诚房地产评估有限公司

2024年07月15日

姓名（可匿名）：                                            填写日期： 年  月  日

| 序号 | 调查项目 | 标准分数 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 您了解鲤城区污水处理项目吗？（非常了解10分；很了解6-9分；一般1-5分；不了解0分） | 10 |  |  |
| 2 | 您认为鲤城区污水处理项目资金拨付及时吗？（非常及时10分；较及时6-9分；一般1-5分；不及时0分） | 10 |  |  |
| 3 | 您认为鲤城区污水处理质量如何？（质量很好10分，较好6-10分，一般1-5分，很差0分） | 10 |  |  |
| 4 | 您认为鲤城区污水处理项目社会效益如何？（很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生社会效益0分） | 10 |  |  |
| 5 | 您认为鲤城区污水处理项目是否能够产生生态效益？（产生很大效益10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生生态效益0分） | 10 |  |  |
| 6 | 您认为鲤城区污水处理项目是否能够产生可持续影响？（可持续影响大10分；较大6-9分；一般1-5分；不能产生可持续影响0分） | 10 |  |  |
| 7 | 您对鲤城区污水处理项目认可程度如何？（高度认可10分；认可程度较高6-9分；一般2-5分；认可度低1分；不认可0分） | 10 |  |  |
| 8 | 您认为鲤城区污水处理项目是否存在不足之处？存在3项及以上（0分），存在1-2项（1-9分），不存在（10分） | 10 |  | 如存在，请提供说明 |
| 9 | 您认为鲤城区城市管理局等部门工作人员服务态度如何？（服务态度非常好10分，较好6-9分，一般1-5分，不好0分） | 10 |  |  |
| 10 | 您对鲤城区污水处理项目是否满意？（很满意10分，满意7-9分，一般1-6分，不满意0分） | 10 |  |  |
|  | 合计 | 100 |  |  |